平顶山市旅游公路规划建设

三年行动实施方案（2025—2027年）

（征求意见稿）

为贯彻落实《河南省旅游公路网规划（2022—2030年）》（豫政〔2022〕36号）、《河南省人民政府关于加快推进旅游公路建设的实施意见》（豫政〔2023〕24号），加快推进我市旅游公路规划建设，促进交通运输与旅游产业融合发展，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，围绕文旅文创融合、乡村振兴等战略实施，以全市多种类旅游资源分布为基础，以现有多层次公路网络资源为载体，聚焦山水田园、历史文化、红色教育、运动休闲、生态农业等旅游主题区域，以交通旅游融合发展为主线，以补短板、布网络、拓功能、创示范为重点，加快构建互联互通、设施完善、特色鲜明、智慧绿色的旅游公路网，为塑造平顶山市“山水悦路、迎客乐道”旅游品牌提供强有力的交通支撑。

（二）总体目标

到2025年，建成我市“一河两山四库”水光山色精品旅游公路。创建100公里以上省级旅游公路特色路，创建1个以上省级旅游公路示范县。

到2026年，按照一县一主题、一县一特色的原则，建成7条共计854公里的覆盖全域旅游资源、体现各县市旅游特色的主题特色旅游公路。建成游客驿站28个，观景台48个，营地9个。

到2027年，建成1000公里以上覆盖全市A级以上景区以及重要传统村落、特色乡村、产业园区旅游公路网。旅游公路服务功能更加完善，安全保障能力显著增强，信息化服务水平大幅提升，公路交通与文化旅游深度融合发展的新格局加快形成，交旅融合高质量发展平顶山样板全面形成。

二、重点任务

- （一）打造精品旅游公路示范

依托我市“一河两山四库”秀美的山水景色，到2025年建成沙河精品旅游公路，尧山、二郎山精品旅游公路，白龟湖、昭平湖、燕山水库、石漫滩水库精品旅游公路，形成示范效应，带动我市旅游公路快速发展。

- （二）建设主题旅游公路网络

根据各县（市、区）的特点，打造特色突出、主题鲜明的主题旅游公路网络。到2026年建成平顶山沙河游赏、鲁山山水康养、宝郏红色传承、宝郏乡俗探寻、汝州瓷曲文化、叶县长城寻迹、舞钢休闲运动等7条主题旅游公路。

——平顶山沙河游赏旅游公路。全长约124公里，以昭平湖、沙河、白龟湖等生态水系为核心，构建沙河生态观光主轴、白龟湖生态环湖路“一轴一环”滨水游赏旅游公路，充分展现由“黑色煤都”向“碧水鹰城”转型的城市生态名片。

——鲁山山水康养旅游公路。全长约239公里，依托大佛－尧山、温泉资源、昭平湖、伏牛山等核心景点，展现沿线“山、水、佛、汤、林、文”等特色旅游资源。

——宝郏红色传承旅游公路。全长约75公里，以“中原红色首府”为主题，以抗日战地游、解放战争游线路为核心，串联中原解放纪念馆、宝丰革命纪念馆、中原军区暨中原野战军司令部旧址等红色旅游资源和马街书会等景区景点。

——宝郏乡俗探寻旅游公路。全长约152公里，覆盖平顶山北部传统村落、乡村旅游特色村密集区域。沿线串联临沣寨、齐村等中国传统村落，以及三苏园、香山寺、移民小镇、香山古镇（规划）、星峰水泥厂文创园（规划）、北部生态旅游区（规划）等景点，构建独具一格的历史民俗探寻之路、乡村振兴之路。

——汝州瓷曲体验旅游公路。全长约86公里，沿线串联汝瓷小镇、汝瓷博物馆、弘宝汝瓷文化园、群众艺术馆等瓷曲文化展示馆，以及风穴寺、怪坡、汝河湾等景点，打造成为平顶山汝瓷文化、曲剧文化传承展示窗口。

——叶县长城寻迹旅游公路。全长约63公里，沿线串联楚长城遗址、昆阳之战遗址等历史遗迹，红二十五军五里坡阻击战遗址、叶县辛店镇红九军诞生地等红色资源和孤石滩、燕山湖、马头山等自然景观，再现北上先锋长征会师、红二十五军阻击等红色场景，打造成为以楚长城遗址和长征红色文化为载体的长城寻迹旅游公路。

——舞钢休闲运动旅游公路。全长约115公里，以燕山湖、石漫滩、二郎山、灯台架等近郊山水资源为核心，支撑舞钢打造山水林城一体的“北国小江南”，同时培育马拉松、骑行、露营等赛事活动，打造观光休闲、运动赛事复合功能旅游公路。路线由环山外环和环石漫滩内环两部分组成，环湖内环围绕石漫滩国家湿地公园，环山外环串联九龙茶乡、祥龙谷、二郎山、灯台架等景区。

- （三）完善旅游公路互通互联

打通旅游公路主线与旅游景区、传统村落、特色乡村、产业园区等最后一公里的连接。到2027年建成旅游公路联络线1000公里以上，实现覆盖全市的“快进漫游深体验”旅游公路网。

- （二）布局旅游公路服务设施

1.合理布设游客驿站。因地制宜建设游客驿站，为旅客提供集散、如厕、餐饮、加油、充电、购物等服务。到2026年建成游客驿站28个（升级改造4个，新建24个），包括金山环驿站等一级驿站7个，风穴寺驿站等二级驿站8个，白龟湖北岸驿站等三级驿站13个。

2.统筹打造观景平台。灵活设置一批观景平台，完善“融景、停驻、观赏、休憩、游览”功能。到2026年建成观景平台48个，视需求配置停车区、信息展示区、厕所、护栏、座椅等设施。

3.积极推动营地建设。推动可进入性好、知名度高的景区建设主题突出的自驾营地。到2026年规划建成营地9个，其中改造金山环房车营地等既有营地5个，新建舞钢祥龙谷营地等营地4个。

- （三）提升智能信息服务水平

1.建立旅游公路标识系统。根据国家和省有关规定，按照“统一规范制式、强化视觉识别”原则，建立材料、造型、色彩、图形、文字等视觉元素统一的平顶山市旅游公路标识系统。到2027年全市旅游公路合理设置指示标志、指路标志、旅游区标志、警告标志、禁令标志等标志标线，在重要交通节点、沿线路侧打造形象标识，在游客驿站、观景台、营地等设施附近设置解说标识。

2.提升综合信息服务水平。到2027年建立跨部门数据共享机制，推动重要景区和周边路网动态运行监测数据互联互通、共享共用。加快交通旅游服务大数据应用，聚集“吃住行游购娱”等动态资讯和线下服务资源，利用旅游推介门户网站、APP、微信小程序、公众号或感应式广播等多样化方式，提供及时便捷的信息服务。加强智能化服务终端设施配置，在景区以及游客驿站等服务设施配置可变情报标志、触摸式查询预约服务终端，建设旅游公路物联网感知体系，实现客流监测预警、门票预约等功能。

- （四）提升应急安全能力保障

持续开展旅游公路安全风险评估和隐患排查治理工作，完善临水临崖、急弯陡坡等险要路段交通安全防护设施，在旅游公路重要位置布设应急物资储备点，切实提升旅游公路安全水平和防灾减灾抗灾能力。

- （五）优化旅游公路路域环境

持续对公路结构物、附属设施、沿线绿化等进行美化彩化提升，推进路域环境精细化治理，强化应急安全能力保障，塑造“畅、安、舒、美、生态、多彩”路域环境。优化建设慢行系统。建设环昭平湖绿道、舞钢环湖绿道等十余处慢行路段，拓展慢行绿道游览广度和深度。

- （六）深化交旅产深度融合开发

围绕文旅文创融合、乡村振兴等战略实施要求，结合各县（市、区）文创康养、民宿开发、历史体验、红色研学等特色产业基础，深挖旅游公路对产业开发的重要载体和引领支撑作用，形成“旅游公路”+“非遗+文创+民宿+体育”的交旅产深度融合发展新格局，增产创收的同时丰富游客旅游服务体验。

三、建设标准

- （一）主体系统

旅游公路建设应当贯彻“环境友好、贴近自然，不破坏就是最大的保护”的环保理念，科学规划线位，充分利用老路资源，尽量避免高填深挖，因地制宜选用合理技术等级，实现公路与环境敏感区域、生态脆弱区域、生态红线“近而不进”。安防设施设置严格执行《公路交通安全设施设计规范》(JTGD81—2017)、《公路安全生命防护工程实施技术指南》等有关规定，并严格落实交通安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

- （二）慢行系统

慢行系统建设应当依托沿线生态自然资源，坚持“因地制宜、依景而设”的原则，选择在景区相对集中、沿线景观资源丰富、游客骑行步行需求较大的路段设置，可根据景区分布、地质地形条件、客流量等因素，建设整体式或分离式慢行系统，并与主体系统相互协调、有机衔接。与主体系统分期建设时，在公路主体设计阶段应当考虑慢行系统布设，提前预留用地。

- （三）服务设施

服务设施建设应当综合考虑人车流量、旅游资源、建设用地等因素，遵循最少干预原则，最大限度保持既有地形地貌，在满足如厕、休憩等基本功能需求的基础上，根据建设规模合理增加房车基地、车辆维修清洗、电动汽车充电等设施设备，提供旅游咨询、购物娱乐等服务，充分挖掘旅游特色、展示地域文化，进一步提升服务品质。

- （四）景观系统

景观系统打造应当注重与主体、慢行、服务等系统的有机结合，依托自然景观，融合美丽乡村特色，因地制宜配套必要的绿化景观设施，统筹过村镇路段治理与美丽乡村建设行动，加快推进农房改造和临街建筑美化，持续改善路域范围内的景观风貌，提升整体视觉效果。

- （五）信息系统

在急弯陡坡、临水临崖、交叉口等重要路段增加视频监控、弯道预警、气象监测等设施设备。积极推广应用可变信息牌、电子信息屏等电子信息服务设施，展示沿途风貌、旅游资源、主题景观、服务设施等。服务区、营地等服务设施宜配置无线网络、自助出行、车位引导等智慧设施，提升系统动态感知能力。

四、保障措施

- （一）加强组织领导

- 市政府成立旅游公路规划建设工作专班，市发展改革委、财政局、自然资源和规划局、生态环境局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、农业农村局、文化广电和旅游局等市直部门和各县（市、区）政府（管委会）参与，建立联席会议制度，定期召开专题会议，研究、协调、解决建设推进过程中的重大问题和事项，确保全市旅游公路规划建设工作落到实处。

- （二）明确职责分工

- 市交通运输局会同市文化广电和旅游局负责做好旅游公路专项规划与国土空间规划的衔接工作，将省旅游公路规划项目库平顶山项目分解到各县（市、区），加强行业指导和监督管理，督促指导各县（市、区）加快旅游公路项目建设。市文化广电和旅游局负责协调指导各县（市、区）政府（管委会）和旅游企业、旅游景区管理部门统筹推进绿道、驿站、观景台、房车营地等服务设施建设。市发展改革委、财政局负责指导支持符合条件的旅游公路项目申请使用专项债券。市自然资源和规划局负责做好用地保障工作，将旅游公路的位置、线路及配套服务设施等纳入国土空间规划“一张图”。市农业农村局负责组织推进村庄环境整治和农业产业布局优化相关工作。市发展改革、财政、住房城乡建设、生态环境、交通运输、农业农村、水利、林业、文物等部门要建立旅游公路项目联审联批“绿色”通道机制，及时解决旅游公路项目立项、审批、用地、资金等方面的难题，形成推动公路与旅游产业融合发展的强大合力。市公安局要加强旅游公路交通秩序管理，根据旅游公路和交通流量的具体情况，对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施。遇有大型群众性活动、大范围施工等情况，需要采取限制交通的措施或者作出与公众的道路交通活动直接有关的决定，应当提前向社会公告。

- 各县（市、区）政府（管委会）作为旅游公路建设的实施主体，要认真履行主体责任，做好辖区内旅游公路及配套服务设施的规划、建设、养护和管理工作。

- （三）强化资金保障

各县（市、区）政府（管委会）负责筹措事权范围内旅游公路及配套服务设施建设、养护和管理所需资金，统筹本级财政预算，按照有关规定安排使用土地出让收入、涉农整合资金、一般债券和专项债券资金等支持符合条件的旅游公路建设。同时推动形成多方投入、社会融资的多元化投融资模式。

- （四）加强宣传引导

各县（市、区）、各部门要充分利用互联网、大数据等信息化手段，通过广播、电视等传统媒体和微博、微信等新媒体开展多层次、全方位的宣传报道，加大宣传力度，提升平顶山市“近悦远来，迎客乐道”旅游公路品牌形象和价值，为文化旅游产业和经济发展营造良好舆论环境。

- （五）强化督促检查

发挥联席会议督促检查作用，强化日常监督，督促各县（市、区）及相关单位贯彻落实全市旅游公路规划建设的决策部署。县级政府要将旅游公路建设工作列为年度重点任务，建立工作台账，确保各项工作落实到位。

# 附图

# 附表：

- 附表1精品旅游公路建设项目表

| 序号 | 线路名称 |  | 所处县（市区） | 起终点 | 建设里程（km） | 依托线路 | 主要建设内容 | 完工年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙河精品旅游公路 | 白龟湖环湖路部分路段 | 鲁山县、湛河区、城乡一体化示范区 | 公正路与湖滨路交叉口一应河 | 31 | 湖滨路、X001 | 新改建2个驿站 改造1个营地 新建55套沿线客运站牌设施 | 2025 |
| 2 |  | 环湖路－大西环段 | 鲁山县 | 环湖路－大西环路 | 30 | G311、Y091、滨河大道 | 改造滨河公园内现有观景平台及驿站 | 2025 |
| 3 |  | G234-环湖路段 | 叶县、湛河区 | G234-环湖路 | 10 | X002、C025、S324、S241、Y007、C016、C018、Y008、S232 | 新建湛河区陶寨村停车点、街角花园等 改造湛河区曹镇乡潘庄村公路驿站 | 2025 |
| 4 | 石林精品旅游公路 |  | 鲁山县 | 大庄村－代坪村 | 25 | S237 | 新建钢架结构观景台 现有观景台、停车区改造 村委改造（驿站） 观景木栈道新建、旅游步道改造 | 2025 |
| 5 | 叶县一号旅游公路 |  | 叶县 | 常村镇-G234交叉口 | 45 | Y033、Y086、X007 | 蛮子营水库南侧回头曲线观景台蛮子营水库观景平台 孤石滩水库观景平台 金龙嘴水库驿站 | 2025 |
| 6 | 环昭平湖精品旅游公路 |  | 鲁山 | 昭平台库区乡G207-G207与X005交叉口 | 37 | G311、X005、X003 | 改建利用驿站3处（明山寺、纸坊、金山环），新建驿站1处（程庄） 新建观景台1处（大坝头），改建利用观景台1处（金山环） 改建利用营地2处（金山环、前柿园） | 2025 |
| 7 | 舞钢环山绕湖精品旅游公路 | 环山段 | 舞钢市 | 祥龙谷-二郞山 | 59 | G345、X007、S241、X006、X009、C120、X002、C200 | 建设驿站7000平方米 建设观景台1500平方米 建设营地3000平方米 建设公交客运设施26套 | 2025 |
| 8 |  | 环石漫滩段 | 舞钢市 | 杨庄乡-李辉庄 | 25 | G240、龙泉路、S241、Y005 | 改造利用1处驿站，新建三级驿站1处 建设营地3330平方米 建设沿线客运站牌设施15座 | 2025 |
| 合计 |  |  |  |  | 262 |  |  | 2025 |

- 附表2旅游公路新改建项目表

| 序号 | 所处县（市区） | 依托线路 | 公路编号 | 起终点 | 建设性质 | 建设里程（公里） | 现状技术等级 | 拟建技术等级 | 完工年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y033 | 马庄-金沟 | 改扩建 | 2.74 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 3 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y081 | 七棵树-张文庄 | 改扩建 | 3.31 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 4 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y031 | 红沟－西徐庄 | 改扩建 | 0.21 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 5 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y081 | 西徐庄-王文成 | 改扩建 | 8.97 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 6 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 南王庄村-叶县界 | 改扩建 | 3.53 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 7 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 关庄东－叶县界 | 改扩建 | 0.24 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 8 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 东营南－西徐庄西 | 改扩建 | 1.40 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 9 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 山和庄东-东营南 | 改扩建 | 3.27 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 10 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | C200 | 姬庄-黄瓜冲 | 改扩建 | 0.83 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 11 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 王沟-左营 | 改扩建 | 3.26 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 13 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 王沟-吴家 | 改扩建 | 6.50 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 15 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | S228 | 张楼（与G235交叉口）-五座窑东过水路面起点 | 改扩建 | 14.27 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 16 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | Y002 | 登封交界－东坪南 | 改扩建 | 5.41 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 17 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | Y048 | 怪坡风景区-X024 | 改扩建 | 4.82 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 18 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X024 | 黄玉线-风穴寺 | 改扩建 | 1.67 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 19 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | C538 | 乌海线－汝南工业大道 | 改扩建 | 2.02 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 20 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | 农村公路 | 北沟－南岭 | 改扩建 | 5.30 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 21 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | CF024 | 南岭-冷风口 | 改扩建 | 1.17 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 22 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y046 | 石磙坪（X010）-红石崖 | 改扩建 | 4.51 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 23 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | X010 | 石磙坪（X010）-长畛地 | 改扩建 | 0.66 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 24 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y040 | 杜庄南-李老庄 | 改扩建 | 3.13 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 25 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 东草店-江河 | 改扩建 | 0.18 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 26 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 江河-交界 | 改扩建 | 6.52 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 27 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 交界－接官厅 | 改扩建 | 3.45 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 28 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 接官厅-鸡冢 | 改扩建 | 4.36 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 29 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y058 | 牛王庙-花园沟 | 改扩建 | 4.01 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 30 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S522 | 寺沟－清水河路口（与G207交叉口） | 改扩建 | 4.18 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 31 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S237 | 迷沟-栗扎坪 | 改扩建 | 24.48 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 32 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S325 | 雷岭－土门乡中学 | 改扩建 | 8.37 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 33 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S325 | 瓦屋（重复S324线结束）-雷岭 | 改扩建 | 0.85 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 34 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | S240 | 西河滩（与G311重复结束）－南召与鲁山交界 | 改扩建 | 17.05 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 35 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y072 | 中房-石人山 | 改扩建 | 1.40 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 36 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | CA404 | 白庄-史渡洼 | 改扩建 | 2.25 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 37 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | Y024 | 白庄－交界 | 改扩建 | 1.17 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 48 | 湛河区 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | Y007 | 梁李村南-湛河界 | 改扩建 | 1.49 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 49 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | CZ434 | 湛河界-桑庄 | 改扩建 | 6.72 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 50 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | CZ434 | 张村-桑庄 | 改扩建 | 5.03 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 51 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | CZ444 | 遵化店镇－石灰厂村东 | 改扩建 | 2.62 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 52 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 农村公路 | 贺渡口村西－河湾村 | 改扩建 | 24.43 | 等外 | 三级 | 2026 |
| 53 | 汝州市 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y021 | 汝州火石岭-Y021与S320交叉口 | 改扩建 | 7.07 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 54 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S234 | 汝州交界-茨芭北 | 改扩建 | 1.50 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 55 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S234 | 茨芭北-大庄 | 改扩建 | 1.32 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 56 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S234 | 大庄－前庄供水站（与S321交叉口） | 改扩建 | 1.79 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 57 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S321 | 山头赵-傅村 | 改扩建 | 2.47 | 四级 | 二级 | 2026 |
| 58 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X018 | 山头赵-东南沟北 | 改扩建 | 1.28 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 59 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S322 | 西黄道路口（与S233交叉口）-苏坟南 | 改扩建 | 5.64 | 三级 | 二级 | 2026 |
| 60 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y008 | 王来湾村－堂街镇 | 改扩建 | 2.28 | 四级 | 三级 | 2026 |
| 61 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y006 | 姚庄－小崔庄 | 改扩建 | 1.91 | 四级 | 三级 | 2026 |

- 附表3旅游公路服务功能提升项目表

| 序号 | 所处县（市区） | 依托线路 | 公路编号 | 起终点 | 建设里程 （公里） | 完工年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y031 | 红沟-牛庄 | 0.24 | 2026 |
| 3 | 叶县 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X007 | 王文成-南王庄村 | 3.30 | 2026 |
| 4 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X005 | 庙街－山和庄东 | 2.20 | 2026 |
| 5 | 舞钢市 | 叶县长城寻迹旅游公路 | S228 | 庙街出点一平岭 | 6.35 | 2026 |
| 6 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | S228 | 平岭－五座窑东过水路面起点 | 1.82 | 2026 |
| 7 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 郜林-李辉庄 | 5.52 | 2026 |
| 8 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | S241 | 石漫滩大桥北-C087 | 8.08 | 2026 |
| 9 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | 其他道路、G345 | 姬庄百草园-S241 | 2.7 | 2026 |
| 10 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X002 | 曹集东-王沟 | 3.02 | 2026 |
| 11 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 左营一马村王东 | 2.51 | 2026 |
| 13 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X007 | 马村王东-贾庄 | 1.16 | 2026 |
| 15 | 舞钢市 | 舞钢休闲运动旅游公路 | Y048 | 贾庄-岗李北 | 3.50 | 2026 |
| 16 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S234 | 李沟出点-刘河 | 13.33 | 2026 |
| 17 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X005 | 刘河-黄庄 | 2.54 | 2026 |
| 18 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | Y048 | 黄庄－怪坡风景区 | 3.42 | 2026 |
| 19 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X024 | 风穴寺-G207 | 0.77 | 2026 |
| 20 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | G207 | 风烟线交叉口－被S320重复开始 | 3.55 | 2026 |
| 21 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | 古梁大道 | 被S320重复开始－古梁大道与汝河北路交叉口 | 5.70 | 2026 |
| 22 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | 汝河北路 | 古梁大道与汝河北路交叉口－汝水湾景区 | 0.83 | 2026 |
| 23 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S241 | 汝水湾景区－汝河沙滩公园 | 1.90 | 2026 |
| 24 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X044 | C538-上陈 | 1.23 | 2026 |
| 25 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X044 | 上陈-鹿嵩线 | 10.50 | 2026 |
| 26 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S322 | 斋公店-华予生态园 | 2.82 | 2026 |
| 27 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S322 | 华予生态园－被S520重复结束 | 1.77 | 2026 |
| 28 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S520 | 重复S322开始－重复S322结束 | 2.19 | 2026 |
| 29 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | S322 | 被S520重复开始-X008 | 2.30 | 2026 |
| 30 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X008 | 鹿嵩线-腾口水库 | 2.56 | 2026 |
| 31 | 汝州市 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X008 | 腾口水库－北沟 | 13.67 | 2026 |
| 32 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | X010 | 长畛地-耐庄 | 3.64 | 2026 |
| 33 | 鲁山县 | 鲁山山水康养旅游公路 | G311 | 兴州厂路口（被S237重复开始）－北戴河口 | 3.59 | 2026 |
| 34 | 鲁山县 | 宝郏红色传承旅游公路 | 墨公路、人民路 | 墨公路滨河大道交叉口－鲁山县北环路东口 | 4.73 | 2026 |
| 35 | 鲁山县 | 宝郏红色传承旅游公路 | G311 | 鲁山县与郑石高速交叉口－鲁山县北环路东口 | 8.83 | 2026 |
| 36 | 鲁山县 | 宝郏红色传承旅游公路 | G311 | 宝鲁界－鲁山县与郑石高速交叉口 | 3.61 | 2026 |
| 37 | 鲁山县 | 宝郏红色传承旅游公路 | G311 | 宝丰迎宾馆东（与S243交叉口）-宝鲁界 | 6.32 | 2026 |
| 48 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S520 | 与南洛高速交叉口－宝丰环城路口 | 0.25 | 2026 |
| 49 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S520 | 石桥镇敬老院东（与S233交叉口）－与南洛高速交叉口 | 7.18 | 2026 |
| 50 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S233 | 石桥东农科所（与S520交叉口）－石桥镇敬老院东侧（与S520交叉口） | 0.97 | 2026 |
| 51 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S233 | 汝河大桥-大郭庄 | 2.51 | 2026 |
| 52 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S233 | 大郭庄－石桥东农科所（与S520交叉口） | 1.79 | 2026 |
| 53 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S233 | 西环路口（与G344交叉口）－大郭庄 | 6.85 | 2026 |
| 54 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | G344 | 郏县中医院（与S232交叉口）-二虎桥 | 5.01 | 2026 |
| 55 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S232 | 郏县禹郏界－郏县神郸铁路交叉口北 | 0.89 | 2026 |
| 56 | 郏县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S232 | 郏县神郸铁路交叉口北－郏县中医院（与G345交叉口） | 13.56 | 2026 |
| 57 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | S520 | 宝丰环城路口-X003 | 2.81 | 2026 |
| 58 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | X003 | S520-Y035 | 2.16 | 2026 |
| 59 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | Y035 | X004-交马岭村 | 1.53 | 2026 |
| 60 | 宝丰县 | 宝郏红色传承旅游公路 | Y023 | 肖旗村-史渡洼 | 1.66 | 2026 |
| 61 | 湛河区 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | S324 | 陶寨村－陶寨（与S241交叉口） | 0.50 | 2026 |
| 62 | 湛河区 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | S241 | 陶寨（与S241交叉口）－油坊头村 | 0.86 | 2026 |
| 63 | 湛河区 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | S232 | Y008与S232交叉口-梁李村南 | 0.79 | 2026 |
| 64 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | G234 | 张村-遵化店镇 | 1.33 | 2026 |
| 65 | 叶县 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 神马大道 | 石灰厂村东－贺渡口村西 | 0.59 | 2026 |
| 66 | 汝州市 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S320 | Y021与S320交叉口－汝州市刘庄东 | 6.94 | 2026 |
| 67 | 汝州市 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S321 | 重复S234结束－与S320交叉口 | 6.54 | 2026 |
| 68 | 汝州市 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S234 | 被S234重复开始－水沟村南 | 3.41 | 2026 |
| 69 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X018 | 东南沟北-苏坟南 | 5.75 | 2026 |
| 70 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X016 | 西黄道路口-渣园乡马鸿庄 | 10.15 | 2026 |
| 71 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X001 | X001与G344交叉口-眼明泉景区 | 1.50 | 2026 |
| 72 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X001 | 白庙-杨村西 | 5.85 | 2026 |
| 73 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S322 | 白庙-前石路口（与S103交叉口） | 3.97 | 2026 |
| 74 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | CD91 | 西寨－东街 | 1.03 | 2026 |
| 75 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X014 | 西寨－王来湾村 | 12.59 | 2026 |
| 76 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y006 | 后庄-姚庄 | 2.53 | 2026 |
| 77 | 郏县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X004 | 小崔庄－南三郎庙 | 0.57 | 2026 |
| 78 | 宝丰县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X001 | 小崔庄－国道G311 | 1.72 | 2026 |
| 79 | 宝丰县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X012 | 国道G311一平郏快速路 | 7.30 | 2026 |
| 80 | 宝丰县 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S232 | X012-宝平界 | 1.34 | 2026 |
| 81 | 新华区 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | S232 | 宝平界-Y006 | 0.58 | 2026 |
| 82 | 新华区 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y006 | 重复S233省道止点-重复S233省道起点 | 3.84 | 2026 |
| 83 | 新华区 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | 大香山路 | 香山寺景区－平顶山博物馆 | 5.90 | 2026 |

- 附表4旅游公路游客驿站建设项目表

| 序号 | 所处县（市区） | 驿站名称 | 依托线路 | 依托公路 | 拟建等级 | 建设性质 | 完工年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲁山县 | 金山环驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | X003 | 一级 | 改扩建 | 2026 |
| 2 | 鲁山县 | 鲁山滨河驿站 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 新建 | 二级 | 改扩建 | 2026 |
| 3 | 新华区 | 白龟湖南岸驿站 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | X001 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 4 | 湛河区 | 白龟湖北岸驿站 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 长安大道 | 三级 | 改扩建 | 2026 |
| 5 | 叶县 | 金龙嘴驿站 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y033 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 6 | 叶县 | 蛮子营驿站 | 叶县长城寻迹旅游公路 | X007 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 7 | 舞钢市 | 祥龙谷驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | C458 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 8 | 舞钢市 | 灯台架驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 9 | 舞钢市 | 二郎山驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | S241 | 二级 | 改扩建 | 2026 |
| 10 | 舞钢市 | 尚店驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | G240 | 三级 | 改扩建 | 2026 |
| 11 | 鲁山县 | 大峡谷驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y072 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 12 | 鲁山县 | 尧山驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | G311 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 13 | 鲁山县 | 大佛驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | G312 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 14 | 鲁山县 | 代坪驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | S237 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 15 | 鲁山县 | 四棵树驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y058 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 16 | 鲁山县 | 草店驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y036 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 17 | 鲁山县 | 白草坪驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | S237 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 18 | 汝州市 | 九峰山驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | X008 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 19 | 鲁山县 | 阿婆寨驿站 | 鲁山山水康养旅游公路 | Y040 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 20 | 汝州市 | 汝瓷驿站 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | X044 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 21 | 汝州市 | 风穴寺驿站 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | G207 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 22 | 汝州市 | 大红寨驿站 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | Y002 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 23 | 郏县 | 三苏园驿站 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | X018 | 一级 | 新建 | 2026 |
| 24 | 郏县 | 姚庄驿站 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y016 | 二级 | 新建 | 2026 |
| 25 | 郏县 | 古渡驿站 | 宝郏乡俗探寻旅游公路 | Y032 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 26 | 郏县 | 曹沟驿站 | 宝郏红色传承旅游公路 | S232 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 27 | 叶县 | 观上驿站 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 新建 | 三级 | 新建 | 2026 |
| 28 | 舞钢市 | 九龙茶乡驿站 | 舞钢休闲运动旅游公路 | X006 | 一级 | 新建 | 2026 |

- 附表5旅游公路观景台建设项目表

| 序号 | 县名称 | 设施名称 | 依托线路编号 | 建设性质（现有/新建/改建） | 新增占地（亩） | 完工年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞钢市 | S241观景台 | S241 | 新建 | 20 | 2026 |
| 2 | 鲁山县 | S240观景台1 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 3 | 鲁山县 | S240观景台3 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 4 | 鲁山县 | S240观景台4 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 5 | 鲁山县 | G311观景台1 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 6 | 鲁山县 | G311观景台2 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 7 | 鲁山县 | G311观景台3 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 8 | 鲁山县 | S243观景台 | S243 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 9 | 宝丰县 | S520观景台1 | S520 | 新建 | 1 | 2026 |
| 10 | 宝丰县 | S520观景台2 | S520 | 新建 | 1 | 2026 |
| 11 | 郏县 | 31观景台 | - | 新建 | 1 | 2026 |
| 12 | 郏县 | 32观景台 | - | 新建 | 1 | 2026 |
| 13 | 郏县 | 33观景台 | - | 新建 | 1 | 2026 |
| 14 | 鲁山县 | G311观景台1 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 15 | 鲁山县 | G311观景台2 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 16 | 鲁山县 | G311观景台3 | G311 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 17 | 鲁山县 | S243观景台1 | S243 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 18 | 鲁山县 | S240观景台2 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 19 | 鲁山县 | S240观景台3 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 20 | 鲁山县 | S240观景台4 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 21 | 鲁山县 | S240观景台5 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 22 | 鲁山县 | Y072观景台1 | Y072 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 23 | 鲁山县 | Y072观景台2 | Y072 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 24 | 鲁山县 | S237观景台1 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 25 | 鲁山县 | S237观景台2 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 26 | 鲁山县 | S237观景台3 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 27 | 鲁山县 | Y040观景台1 | Y040 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 28 | 鲁山县 | S237观景台4 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 29 | 鲁山县 | S237观景台5 | S237 | 新建 | 7.5 | 2026 |
| 30 | 舞钢市 | X009观景台1 | X009 | 新建 | 20 | 2026 |
| 31 | 舞钢市 | X009观景台2 | X009 | 新建 | 20 | 2026 |
| 32 | 舞钢市 | X006观景台1 | X006 | 新建 | 20 | 2026 |
| 33 | 舞钢市 | X006观景台2 | X006 | 新建 | 20 | 2026 |
| 34 | 舞钢市 | X006观景台3 | X006 | 新建 | 20 | 2026 |
| 35 | 舞钢市 | S241观景台 | S241 | 新建 | 20 | 2026 |
| 36 | 鲁山县 | S234观景台 | S243 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 37 | 鲁山县 | S240观景台2 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 38 | 鲁山县 | S240观景台5 | S240 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 39 | 鲁山县 | X025观景台1 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 40 | 鲁山县 | X025观景台2 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 41 | 鲁山县 | X025观景台3 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 42 | 鲁山县 | X025观景台4 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 43 | 鲁山县 | X025观景台5 | X025 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 44 | 叶县 | X007观景台1 | X007 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 45 | 叶县 | X007观景台2 | X007 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 46 | 叶县 | X007观景台3 | X007 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 47 | 叶县 | X007观景台4 | X007 | 新建 | 0.3 | 2026 |
| 48 | 舞钢市 | S241观景台1 | S241 | 新建 | 20 | 2026 |

- 附表6旅游公路游客营地建设项目表

| 序号 | 所处县（市区） | 营地名称 | 依托线路 | 依托公路 | 建设性质 | 完工年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲁山县 | 金山环房车营地 | 鲁山山水康养旅游公路 | X003 | 改造 | 2026 |
| 2 | 鲁山县 | 白龟湖露营地 | 平顶山沙河游赏旅游公路 | 长安大道 | 新建 | 2026 |
| 3 | 叶县 | 叶县燕山湖营地 | 叶县长城寻迹旅游公路 | Y085 | 新建 | 2026 |
| 4 | 舞钢市 | 森屿露营基地 | 舞钢休闲运动旅游公路 | 环湖路 | 改造 | 2026 |
| 5 | 舞钢市 | 舞钢祥龙谷营地 | 舞钢休闲运动旅游公路 | C458 | 新建 | 2026 |
| 6 | 鲁山县 | 天龙池高山星空露营基地 | 鲁山山水康养旅游公路 | G311 | 改造 | 2026 |
| 7 | 鲁山县 | 珍珠潭营地 | 鲁山山水康养旅游公路 | S237 | 新建 | 2026 |
| 8 | 汝州市 | 九峰山国际汽车露营地 | 鲁山山水康养旅游公路 | X008 | 改造 | 2026 |
| 9 | 汝州市 | 汝州滨河野萤露营地 | 汝州瓷曲文化旅游公路 | 宏翔大道 | 改造 | 2026 |